Приложение 1 к постановлению администрации Егорьевского района Алтайского края  от 18.12.2024 № 213    «Приложение 2 к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в Егорьевском районе Алтайского края в 2021-2027 годах»

Мероприятия муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в Егорьевском районе Алтайского края в 2021-2027 годах»

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятий | Источник финансирования | Объем вложений (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель программы: обеспечение безопасности дорожного движения и сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории муниципального образования Егорьевский район Алтайского края | администрация Егорьевского района Алтайского края | Бюджет муниципального образования Егорьевский район Алтайского края | 3911,90048 | 25 | 419 | 98,20048 | 1039,7 | 800 | 765 | 765 | Обеспечение безопасности дорожного движения и сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории муниципального образования Егорьевский район Алтайского края |
| 2. | Задачи программы: повышение эффективности обеспечения безопасности дорожного движения; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышение профессиональной подготовленности водителей транспортных средств; разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения; профилактика возникновения опасных участков на районной сети дорог и их ликвидация; обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 1.1. Приведение дорожных знаков в соответствие с проектом организации дорожного движения и выполнение дорожной разметки на улично-дорожной сети в муниципальном образовании Егорьевский район Алтайского края | администрация Егорьевского района Алтайского края | бюджет муниципального образования Егорьевский район Алтайского края | 2951,90048 | 0 | 399 | 78,20048 | 1009,7 | 765 | 350 | 350 | Обеспечение безопасности дорожного движения. |
| 4. | Мероприятие 1.2. Проведение ремонтных работ улично-дорожной сети в муниципальном образовании Егорьевский район Алтайского края | администрация Егорьевского района Алтайского края | бюджет муниципального образования Егорьевский район Алтайского края | 760,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 | Улучшение состояния улично-дорожной сети на территории сельских поселений района |
| 5. | Мероприятие 1.3. Обеспечение дошкольных и школьных учреждений района методическими изданиями по обучению детей Правилам дорожного движения, навыкам безопасного поведения на дороге | Комитет по образованию Егорьевского района Алтайского края | бюджет муниципального образования Егорьевский район Алтайского края | 200 | 25 | 20 | 20 | 30 | 35 | 35 | 35 | Обучение учащихся правилам дорожного движения, снижение детского дорожно-транспортного травматизма |
| 6. | Мероприятие 1.4. Организация информационного обеспечения соблюдения правил безопасности дорожного движения | администрация Егорьевского района Алтайского края | бюджет муниципального образования Егорьевский район Алтайского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информирование населения о состоянии аварийности в районе и мер по ее снижению, а также привитие участникам дорожного движения норм правильного поведения на проезжей части |

.».