|  | Приложение 1 к постановлению администрации Егорьевского района Алтайского края от 28.12.2024№231 __________ |
| --- | --- |
|  | «Приложение 2 к муниципальной программе «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Егорьевского района Алтайского края на 2018-2025 годы» |

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Егорьевского района Алтайского края на 2018-2025 годы»

| № п/п | Наименование ОО | Мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту ОО | Год проведе-ния работ | Финансирова-ние (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МОУ «Егорьевская СОШ» | Капитальный ремонт существующего здания, технологическое оборудование | 2018 2019 | 10421,053 36522,487 |
| 2. | МОУ «Малошелковниковская СОШ», МОУ «Сростинская СОШ» | Частичная замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ-профилей | 2020 | 1536,489 |
| 3. | МОУ «Егорьевская СОШ» МОУ «Малошелковниковская СОШ» МОУ «Кругло-Семенцовская НОШ» | Ремонт крыши гаража Частичная замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ-профилей Частичная замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ-профилей | 2021 2021 2021 | 149,4 364,92 839,0 |
| 4. | МОУ «Егорьевская СОШ» МОУ «Шубинская ООШ» МОУ «Кругло-Семенцовская НОШ» МОУ «Малошелковниковская СОШ» МОУ «Титовская ООШ» | Капитальный ремонт здания спортивного зала с переустройством крыши Частичная замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ-профилей Ремонт школьной столовой Ремонт кровли Ремонт кровли Ремонт кровли Ремонт спортивного зала | 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 | 9363,684 993,2 260,261 580,5 2676,518 986,48 275,83 |
| 5. | МОУ «Шубинская ООШ» МОУ «Кругло-Семенцовская НОШ» МОУ «Малошелковниковская СОШ» МОУ «Титовская ООШ» МОУ «Мирная ООШ» | Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ-профилей Ремонт кровли Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ-профилей Ремонт кровли Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ-профилей, замена дверей Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ-профилей, замена дверей Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ-профилей, замена дверей Установка тамбура Ремонт отопления | 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 | 644,3 629,05 735,6 168,3 1804,91 619,0 1072,5 98,5 290,0 |
| 6. | МОУ «Мирная ООШ» МОУ «Титовская ООШ» МОУ «Лебяжинская ООШ» МОУ «Шубинская ООШ» МОУ «Кругло-Семенцовская НОШ» | Ремонт кровли на здании столовой Ремонт системы отопления в здании школы Ремонт системы отопления в здании котельной Монтаж пандуса Ремонт системы отопления, ремонт крыльца Монтаж пандуса Монтаж пандуса Ремонт здания котельной | 2024 2024 2024 2024 2024 | 874,410 216,9995 156,0205 210,080 790,393 202,340 239,560 233,800 |
| 7. | МОУ «Малошелковниковская СОШ» | Ремонт отмостки, фасада | 2025 | 3060,0 |
|  | ИТОГО: |  |  | 77015,585 |

.».