АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЕГОРЬЕВСКОГО РАЙОНА    АЛТАЙСКОГО          КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06. 2017 года  №  9/3                                       				 с. Первомайское

Об утверждении Программы

комплексного развития систем

транспортной инфраструктуры

муниципального образования

Первомайский сельсовет

Егорьевского района Алтайско-

го края на период 2017 - 2032 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов», Генеральным планом муниципального образования Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Программу комплексного развития систем транспортной инфраструктуры муниципального образования Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края на период 2017 - 2032 годы (прилагается).

- Разместить на  официальном сайте администрации муниципального       образования Первомайский сельсовет Егорьевского района   в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Обнародовать данное постановление на информационном стенде администрации Первомайского сельсовета Егорьевского района Алтайского края.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                             Е.М. Пенькова

Приложение к

Постановлению администрации

Первомайского сельсовета

Егорьевского района Алтайского края

от 01.06.2017 года № 9/3

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края

на период 2017 -2032 годы

2017 год

Содержание

|  |  | Введение |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1 |  | Паспорт программы |
| Раздел 2 |  | Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры муниципального образования Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края |
|  | 2.1. | Социально — экономическое состояние муниципального образования Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края. |
|  | 2.2. | Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса. |
|  | 2.3. | Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта. |
|  | 2.4. | Характеристика сети дорог муниципального образования, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог. |
|  | 2.5. | Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации муниципального образования, обеспеченность парковками (парковочными местами). |
|  | 2.6. | 2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока. |
|  | 2.7. | Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения. |
|  | 2.8. | Характеристика движения грузовых транспортных средств. |
|  | 2.9. | Анализ уровня безопасности дорожного движения. |
|  | 2.10. | Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека. |
|  | 2.11. | Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы муниципального образования. |
| Раздел 3 |  | Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории муниципального образования Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края. |
|  | 3.1. | Прогноз социально-экономического и градостроительного развития муниципального образования |
|  | 3.2. | Прогноз транспортного спроса муниципального образования, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории муниципального образования. |
|  | 3.3. | Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта. |
|  | 3.4. | Прогноз развития дорожной сети муниципального образования. |
|  | 3.5. | Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения. |
|  | 3.6. | Прогноз показателей безопасности дорожного движения. |
|  | 3.7. | Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека. |
| Раздел 4 |  | Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта. |
| Раздел 5 |  | Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. |
|  | 5.1. | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры не предусмотренные Программой. |
|  | 5.2. | Мероприятия по развитию сети дорог муниципального образования. |
| Раздел 6 |  | Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры муниципального образования. |
| Раздел 7 |  | Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры муниципального образования. |
| Раздел 8 |  | Предложения по инвестиционным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортно инфраструктуры на территории муниципального образования. |

В в е д е н и е

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края  разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, Требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 г. № 1440, Генеральным планом муниципального образования Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры документ, устанавливающий перечень (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, включая те, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края  и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края, планом и программой социально-экономического развития муниципального образования Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта, договорами о комплексном освоении территорий или о развитии застроенных территорий.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры обеспечивает

а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих экономическую деятельность, на территории муниципального образования Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края;

б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципальному образованию Егорьевский район Алтайского края или нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края;

в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края;

г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в муниципальном  образовании Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края;

д) условия для управления транспортным спросом;

е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и

здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим

результатам хозяйственной деятельности;

ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

з) эффективность функционирования действующей транспортной инфра-

структуры.

Ответственность за разработку Программы и ее утверждение закреплены за администрацией Первомайского сельсовета Егорьевского района Алтайского края.

На основании утвержденной Программы администрация Первомайского сельсовета Егорьевского района Алтайского края может определять порядок и условия разработки инвестиционных программ и муниципальных правовых актов. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных программ муниципального образования Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края.

- Паспорт программы

| Наименование программы | Программа «комплексного развитие систем транспортной инфраструктуры муниципального образования Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края на 2017-2032 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Устав муниципального образования Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края, Генеральный план муниципального образования Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края. |
| Заказчик программы | Администрация Первомайского сельсовета Егорьевского района Алтайского края, адрес: 658291 Алтайский край, Егорьевский р-н, с. Первомайское, ул. Садовая, дом 10. |
| Исполнители программы | Администрация Первомайского сельсовета Егорьевского района Алтайского края, адрес: 658291 Алтайский край, Егорьевский р-н, с. Первомайское, ул. Садовая, дом 10. |
| Цель программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края |
| Задачи программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей муниципального образования; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального образования; -эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; - обеспечение населения качественными услугами транспортной инфраструктуры; - повышение безопасности дорожного движения. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017 – 2032 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | - разработка проектно-сметной документации; - реконструкция существующих дорог; - ремонт и капитальный ремонт дорог. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы за счет бюджетов разных уровней и привлечение внебюджетных источников: 23010,0 тыс. руб. Бюджетные ассигнования предусмотрены в плановом периоде 2017-2031 гг., могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета. Объем источников финансирования ежегодно уточняется, при формировании бюджета муниципального образования Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края на соответствующий год все суммы указаны в ценах соответствующего периода 2017-2031 гг |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности муниципального образования; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры муниципального образования Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края

  - Социально — экономическое состояние муниципального образования Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края.

Первомайский сельсовет является муниципальным образованием, расположен в северо-восточной части Егорьевского района. Сельсовет граничит с муниципальными образованиями Титовский, Сростинский, Новоегорьевский сельсоветы Егорьевского района Алтайского края.

Современная ландшафтная структура муниципального образования Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края сформировалась в пределах Западно-Сибирской физико-географической страны. Сельсовет расположен на  юго-западе  Алтайского  края.

Граничит с муниципальным образованием Рубцовский район Алтайского кря – 40 км,   муниципальным образованием Волчихинский район Алтайского края 80 км, муниципальным образованием Новичихинский  район Алтайского края, муниципальным образованием Угловский район Алтайского края. Расстояние до краевого центра г. Барнаула -326 км.

Территория муниципального образования Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края  составляет 1458 га. Большая часть улично-дорожной сети находится в неудовлетворительном состоянии. Общая протяженность проезжей части всех улиц с асфальтобетонным покрытием при ширине 7 м составляет 8,6 км.

Современную систему расселения на территории сельского поселения формирует исторически сложившиеся земли населенных пунктов – с. Первомайское, Ивановка и пос. Мирный.

Въезд в село Первомайское осуществляет со стороны дороги регионального значения – Песчаный Борок - Первомайское - Ивановка.

Транспортная связь с. Первомайское, Ивановка и п. Мирный с районным, краевым центром и другими районами края осуществляется автомобильным транспортом.

Через территорию Первомайского сельсовета проходит дорога регионального  значения – Песчаный Борок - Первомайское - Мирный, протяженностью 33,1 км, а также Подъезд к с. Ивановка, протяженностью 4 км.

Характеристика населенных пунктов представлена в таблице 1

Таблица 1.  Населенные пункты в составе муниципального образования Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | с. Первомайское | 731 |
| 2 | П. Мирный | 236 |
| 3 | с. Ивановка | 0 |
| 5 | Итого | 967 |

Все населенные пункты имеют устойчивое автотранспортное сообщение между собой.

Численность постоянного населения, проживающего на территории поселения, по состоянию на 01.01.2017 г. составила 967 человек.

2.2.  Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Транспортно-экономические связи муниципального образования Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края осуществляются только автомобильным видом транспорта. Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобусное сообщение. На территории поселения действуют два пассажирских автотранспортных маршрута. В населенных пунктах регулярный внутрисельский транспорт отсутствует. Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социально сферы;

- объекты трудовой деятельности

- узловые объекты транспортной инфраструктуры.

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Автомобилизация поселения оценивается как средней (при уровне автомобилизации. В Российской Федерации 270 единиц на 1000 человек). Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой. В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основная улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды.

Планировка улиц – линейная. Система улиц – частая. Главная улица села – ул. Ленина.

Основные улицы: ул. Целинная, ул. Комсомольская.

Второстепенные улицы: ул. Полякова, ул. Гагарина, ул. Короткая, ул. Школьная, ул. Садовая, ул. Молодежная, ул. Горького, ул. Первомайская, ул. Мамонтова.

2.4. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

Дорожно-транспортная сеть поселения состоит из дорог III, категории, предназначенных не для скоростного движения. В таблице 1 приведен перечень и характеристика дорог местного значения. Большинство дорог общего пользования местного значения имеют щебеночное и грунтовое покрытие. Содержание автомобильных дорог осуществляется подрядной организацией по муниципальному контракту. Проверка качества содержания дорог по согласованному графику, в соответствии с установленными критериями.

Строительства новых автомобильных дорог не производилось более 20 лет. Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществлялось только за счет ремонта автодорог с твердым покрытием и автодорог с грунтовым покрытием. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог требующих ремонта.

Дорожная сеть представлена дорогами межмуниципального и регионального значения  Песчаный Борок - Первомайское - Ивановка. и дорогами местного значения,  и полевыми дорогами.

Общая протяжённость дорожной сети составляет 46,2 км. Почти все дороги требуют ямочного  и капитального ремонта.  Характеристика автомобильных дорог дана в таблице2.

Таблица 2. Анализ существующих автомобильных дорог

| Наименование дорог | Категория дороги | Протяж., км. | в том числе, км. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ц/б | а/б | ч/г | щ/г | гр |
| Песчаный Борок - Первомайское -Ивановка | 3 | 0,7 | - | 0,7 | - | - | - |
| Подъезд к пос. Мирному | 3 | 0,4 | - | 0,4 | - | - | - |

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения.

Автомобильный парк муниципального образования преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2014-2016 годы отмечается рост транспортных средств рост и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций (Таблица 3).

Оценка уровня автомобилизации населения на территории муниципального образования

Таблица 3.

| № | Показатели | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, чел. | 1127 | 1100 | 967 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 390 | 398 | 402 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 346 | 362 | 416 |

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Передвижение по территории населенных пунктов муниципального образования осуществляется с использованием личного транспорта, в пешем порядке либо пользуются услугами такси. Информация об объемах пассажирских перевозок необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.

2.7. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.

Для передвижения пешеходов предусмотрены щебеночное и грунтовое покрытие. В местах пересечения дорог с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств.

Транспортные средства организаций осуществляющих грузовые перевозки и личный грузовой автотранспорт населения передвигается по дорогам общего пользования в соответствии с ПДД РФ.  Поток данных транспортных средств составляет 15% от основного потока.

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных автомагистралей, поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны в той части поселения, где проходит автомобильная дорога регионального значения Песчаный Борок - Первомайское – Мирный. На территории муниципального образования Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края железнодорожных магистралей нет.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения водителями, а именно «не соответствие скорости конкретным условиям» и «нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части».

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. По итогам 2016 года  на территории муниципального образования дорожно-транспортных происшествий, не зарегистрировано.

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к распираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру муниципального образования и характер дорожно-транспортно сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод  о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортно инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

2.11. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. № 190-ФЗ;

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. № 1090 «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6. Генеральный план муниципального образования Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края. (2016г.)

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

3. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории муниципального образования Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края.

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития муниципального образования.

В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

На территории муниципального образования Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края расположено 3 населенных пункта, в которых проживает 967 человек, в том числе: трудоспособного возраста – 464 человек, дети до 18-летнего возраста – 224 человек, старше трудоспособного возраста – 279 человек. Динамика  населения приведена в таблице 4.

Таблица 4. Данные, характеризующие естественное движение населения

| Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование Первомайский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
| Прибыло (человек) | 51 | 47 | 58 | 59 | 55 | 25 |
| Выбыло (человек) | 41 | 31 | 43 | 40 | 50 | 25 |
| Родилось (человек) | 5 | 13 | 7 | 15 | 12 | 8 |
| Умерло (человек) | 6 | 19 | 13 | 20 | 10 | 13 |
| Итого (человек) | 9 | 10 | 9 | 14 | 7 | -5 |
| с. Первомайской |  |  |  |  |  |  |
| Прибыло (человек) | 39 | 35 | 42 | 39 | 46 | 23 |
| Выбыло (человек) | 36 | 28 | 39 | 35 | 43 | 21 |
| Родилось (человек) | 3 | 11 | 6 | 13 | 9 | 6 |
| Умерло (человек) | 5 | 16 | 9 | 18 | 5 | 9 |
| Итого (человек) | 1 | 2 | 0 | -1 | 7 | -1 |
| п. Мирный |  |  |  |  |  |  |
| Прибыло (человек) | 12 | 12 | 16 | 20 | 9 | 4 |
| Выбыло (человек) | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 |
| Родилось (человек) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Умерло (человек) | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 |
| Итого (человек) | 8 | 8 | 9 | 15 | 0 | -2 |

Причинами снижения численности населения являются многие факторы, в том числе отрицательные  показатели миграционного выбытия, отдалённое расположение от  райцентра.

Наличие в населенных пунктах свободных земель позволяет осуществить новое капитальное строительство (табл.5).

Таблица 5. Расчёт объёмов жилищного строительства

| Наименование | Единицы измерения | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Первая очередь | Вторая очередь |
| с. Первомайское |  |  |  |  |
| Население | чел | 731 | 888 | 930 |
| Коэффициент семейности |  | 2.4 | 2.8 | 2.8 |
| Новое строительство | домов |  | 13 | 15 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | кв.м./чел. | 24,4 | 24 | 24 |
| Общая площадь | м2 | 20 415 | 21 312 | 22320 |
| Норма отвода участка | га | - | 0,20 | 0,20 |
| Территория проектируемой застройки | га | - | 3,1 | 3,15 |
| п. Мирный |  |  |  |  |
| Население | чел | 236 | 312 | 320 |
| Коэффициент семейности |  | 2,4 | 2,8 | 2,8 |
| Новое строительство | домов |  | 10 | 3 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | кв.м./чел. | 24,1 | 24 | 24 |
| Общая площадь | м2 | 6 805 | 7 488 | 7 680 |
| Норма отвода участка | га | - | 0,20 | 0,20 |
| Территория проектируемой застройки | га | - | 2,0 | 0,6 |

Решение этих задач возможно при увеличении объёмов строительства жилья за счёт всех источников финансирования. Всё это потребует большой работы по привлечению инвесторов к реализации этой программы.

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения.

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

3.3. Прогноз развития транспортно инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районными,  и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение, такси), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения.

Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории муниципального образования Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края

Таблица 6.

| № | Показатели | 2016 год (прогноз) | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 967 | 983 | 990 | 1005 | 1025 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 402 | 402 | 405 | 410 | 415 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 416 | 409 | 409 | 408 | 405 |

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

5.1. С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

5.2 Мероприятия по развитию сети дорог поселения.

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети муниципального образования Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог муниципального образования:

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края на 2017 – 2032 годы

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) с.Первомайское ул. Ленина | 2018 г. | 200,0 | администрация сельсовета |
|  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) п. Мирный ул. Центральная | 2018 г. | 200,0 | администрация сельсовета |
|  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) с.Первомайское ул. Садовая | 2019 г. | 300,0 | администрация сельсовета |
|  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) п. Мирный ул. Зелёная | 2019 г. | 300,0 | администрация сельсовета |
|  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) с.Первомайское ул. Полякова | 2020 г. | 300.0 | администрация сельсовета |
|  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) п. Мирный ул. Цветочная | 2021 г. | 300,0 | администрация сельсовета |
|  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) с.Первомайское ул. Молодёжная | 2023 г. | 400,0 | администрация сельсовета |
|  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) с.Первомайское ул. Горького | 2024 г. | 400,0 | администрация сельсовета |
|  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) с.Первомайское ул. Первомайская | 2025 г. | 300,0 | администрация сельсовета |
|  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) с.Первомайское и п. Мирный | 2026-2032 | 2400,0 | администрация сельсовета |

- Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения.

Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции дорог

| № п/п | Мероприятия | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Протяженность, м | Стоимость выполнения мероприятий, тыс.руб. | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2025 |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | с.Первомайское ул. Ленина | III | 500 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | с.Первомайское ул. Ленина п. Мирный ул. Центральная | III | 1000 | 400,0 |  | 400,0 |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | с.Первомайское ул. Садовая п. Мирный ул. Зелёная | III | 1000 | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  |  |
| 4 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | с.Первомайское ул. Полякова | III | 500 | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |  |
| 5 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | п. Мирный ул. Цветочная | III | 500 | 300,0 |  |  |  |  | 300,0 |  |
| 6 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | с.Первомайское ул. Гагарина | III | 600 | 400,0 |  |  |  |  |  | 1600 |
| 7 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | п. Мирный ул. Северная | III | 600 | 400,0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | с. Первомайское ул. Комсомольская | III | 600 | 400,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | с. Первомайское. ул. Мамонтова | III | 600 | 400,0 |  |  |  |  |  |  |

7.Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения.

График выполнения мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции дорог

| № п/п | Мероприятия | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Протяженность, м | График реализации мероприятий /тыс.руб./ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |  | Выполнение целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022-2025 |  |  |  |  |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | с.Первомайское ул. Ленина | III | 500 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация Первомайского сельсовета |  | Обеспечение населения качественными услугами тран. ифраст. |  |
| 2 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | с.Первомайское ул. Ленина п. Мирный ул. Центральная | III | 1000 |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация Первомайского сельсовета |  | Снижение удел. веса дорог нуждающихся в капремонте |  |
| 3 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | с.Первомайское ул. Садовая п. Мирный ул. Зелёная | III | 1000 |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  | администрация Первомайского сельсовета |  | Увеличен. протяженности дорог с твердым покрытием |  |
| 4 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | с.Первомайское ул. Полякова | III | 500 |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  | администрация Первомайского сельсовета |  | Повышение безопасности дорожного движения |  |
| 5 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | п. Мирный ул. Цветочная | III | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  | администрация Первомайского сельсовета |  | Увеличен. протяженности дорог с твердым покрытием |  |
| 6 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | с.Первомайское ул. Гагарина | III | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600,0 |  | администрация Первомайского сельсовета |  | Обеспечение населения качественными услугами тран. ифраст. |  |
| 7 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | п. Мирный ул. Северная | III | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация Первомайского сельсовета |  | Снижение удел. веса дорог нуждающихся в капремонте |  |
|  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | с.Первомайское. ул. Комсомольская | III | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация Первомайского сельсовета |  | Обеспечение населения качественными услугами тран. ифраст. |  |
|  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | с.Первомайское. ул. Мамонтова | III | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения |  | Увеличен. протяженности дорог с твердым покрытием |  |

8. Предложения по инвестиционным преобразованиям,

совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности

в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортно инфраструктуры на территории поселения.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и  может  изменяться в соответствии с градостроительным законодательством. Функции мониторинга по реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования осуществляет администрация Первомайского сельсовета Егорьевского района Алтайского края.