АДМИНИСТРАЦИЯ ТИТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЕГОРЬЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.06.2017				                                                             № 13/3

с. Титовка

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Титовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края на 2017-2032 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений и городских округов», Генеральным планом муниципального образования Титовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края, Уставом муниципального образования Титовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Титовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края на  2017-2032 годы» (прилагается).

- Обнародовать данное постановление на информационном стенде администрации Титовского сельсовета Егорьевского района Алтайского края, разместить на официальном сайте администрации Егорьевского района Алтайского края на странице администрации Титовского сельсовета Егорьевского района Алтайского края в сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                           А.В. Трофимченко

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации Титиовского сельсовета Егорьевского района Алтайского края от ______________ 2017 года № ____

#### ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

Титовский сельсовет

Егорьевского района Алтайского края

на 2017-2032 годы»

2017 год

В в е д е н и е

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Титовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края (далее-Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ от 30 декабря 2004 г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 204 от 06 мая 2011 г. «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», а также Постановлением Правительства Российской Федерации № 502 от 14.06.2013 г. «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом муниципального образования Титовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края.

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Титовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния с муниципального образования Титовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Титовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования Титовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края  и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

Содержание

|  |  | Введение. | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Паспорт Программы. | 5 |
| 1. |  | Общие положения. | 7 |
| 2. |  | Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. | 7 |
|  | 2.1. | Водоснабжение | 8 |
|  | 2.2. | Водоотведение | 9 |
|  | 2.3. | Теплоснабжение | 9 |
|  | 2.4. | Электроснабжение | 10 |
| 3. |  | Цели и задачи Программы. | 10 |
| 4. |  | Программные мероприятия. | 10 |
| 5. |  | Ресурсное обеспечение Программы. | 11 |
| 6. |  | Оценка эффективности реализации Программы. | 12 |
| 7. |  | Система управления реализацией Программы. | 13 |
|  |  | Перечень программных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Титовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края на 2017-2032 годы. | 15 |

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Титовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края на 2017-2032 годы» (далее –Программа в соответствующем падеже) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 г. № 102-р «О Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы»; поручение Президента Российской Федерации от 27.11.2010 г. № Пр-3463ГС, Генеральный план муниципального образования Титовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края |
| Заказчик Программы | Администрация Титовского сельсовета Егорьевского района Алтайского края |
| Основной разработчик Программы | Администрация Титовского сельсовета Егорьевского района Алтайского края |
| Цель Программы | Обеспечение потребностей населения, предприятий и организаций муниципального образования Титовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края качественными услугами водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |
| Задачи Программы | - развитие, реконструкция и модернизация имеющихся систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения; - создание новых систем, необходимых при освоении земельных участков, предназначенных под застройку, соответствующих инженерных коммуникаций; - рациональное использование энергоресурсов; - снижение эксплуатационных затрат и непроизводственных потерь |
| Важнейшие целевые показатели и индикаторы Программы | - объем потребления воды питьевого качества населением; - доля численности населения, обеспеченного водой питьевого качества; - расход твердого топлива; - расход электроэнергии; - доля потерь при производстве и транспортировке до потребителя (вода, тепловая энергия); - количество многоквартирных домов, оборудованных приборами учета (холодной воды, тепловой энергии); - количество аварий и инцидентов на объектах коммунального комплекса; - степень износа основных фондов коммунального хозяйства; - уровень собираемости платежей населения за коммунальные услуги |
| Сроки реализации Программы | 2017 – 2032 годы |
| Исполнители Программы | Администрация Титовского сельсовета Егорьевского района Алтайского края |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 9961,3 тыс. рублей. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом и районном бюджетах на очередной финансовый год. Органы местного самоуправления при формировании местных бюджетов предусматривают средства на софинансирование Программы в соответствии с нормативными актами администрации Егорьевского района Алтайского края и нормативными правовыми актами муниципального образования Титовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - увеличение объема потребления воды питьевого качества населением ежегодно не менее 10 % и за весь период действия программы в 1,8 раза; - увеличение численности населения, обеспеченного водой питьевого качества, ежегодно не менее 10 %; - увеличение доли численности населения, обеспеченного водой питьевого качества, к общей численности населения муниципального образования Титовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края ежегодно не менее 2,5 % и за весь период действия программы с 25,9 % до 45,9 %; - снижение расхода твердого топлива и расхода электроэнергии ежегодно не менее 3 % и за весь период действия программы не менее 17%; - ежегодное снижение потерь при производстве и транспортировке до потребителя: воды не менее 0,3 %, тепловой энергии не менее 0,6 %; - оборудование приборами учёта многоквартирных домов на 100 %; - снижение аварийности на объектах теплоснабжения и водоснабжения и за весь период действия программы в 2 раза; - снижение степени износа основных фондов коммунального хозяйства ежегодно не менее 3 % и за весь период действия программы не менее 19 %; - достижение уровня собираемости платежей населения за коммунальные услуги до 100 % |

1. Общие положения

Программа направлена на создание условий для обеспечения потребностей населения муниципального образования Титовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края качественными услугами водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения; на создание условий для развития, реконструкции и модернизации, имеющихся систем коммунальной инфраструктуры, и создание новых систем, необходимых при освоении земельных участков, предназначенных под застройку, соответствующих инженерных коммуникаций; на создание условий для рационального использования энергоресурсов и для снижения эксплуатационных затрат и непроизводственных потерь.

Программа объединяет действия и усилия подразделений администрации Егорьевского района Алтайского края, администрации Титовского сельсовета Егорьевского района Алтайского края; предприятий, организаций, а также индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, муниципальных унитарных предприятий, юридических лиц, действующих в сфере оказания коммунальных услуг.

Нормативно-правовая база, используемая при разработке Программы:

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 г. № 102-р «О Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы»;

- поручение Президента Российской Федерации от 27.11.2010 г. № Пр-3463ГС;

- постановление Администрации Алтайского края 16.06.2011 г. № 325 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод в Алтайском крае» на 2011-2017 годы»;

- Генеральный план муниципального образования Титовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края.

2. Характеристика проблемы и

обоснование необходимости ее решения программными методами

На сегодняшний день не менее значительной проблемой муниципального образования Титовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края является низкая эффективность и высокие затраты в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Содержание этой системы в ее нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг (как для населения, так и для объектов бюджетной сферы), ни для самих организаций жилищно-коммунального комплекса.

Большой процент износа основных фондов предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) продолжает увеличиваться и, соответственно, снижает надежность и устойчивость систем инженерного оборудования. Так до настоящего времени не созданы реальный механизм стимулирования ресурсосбережения и механизм привлечения внешних и внутренних инвестиции в данную отрасль, которые могли бы обеспечить своевременное выполнение капитального ремонта оборудования, что в свою очередь предотвратило бы дальнейшее снижение надежности работы коммунальной системы, низкую эффективность работы предприятий, большие потери энергии, воды и других ресурсов.

Для решения вышеизложенных проблем необходим программно-целевой метод, в котором будут отражены согласованность и координация действий органов местного самоуправления, предприятий, организаций, а также индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, действующих в сфере жилищно-коммунального хозяйства и населения муниципального образования Титовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края, который позволит направить финансовые ресурсы в приоритетных направлениях сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Более подробно характеризует структуру системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Титовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края следующее:

2.1. Водоснабжение

Населенный пункт имеет централизованную систему водоснабжения. Обеспечение населения водой осуществляется от Чарышского водопровода. Его мощность составляет 50 тыс. м3/сут., протяженность водопровода более 1200 км

Водозабор №1: водонапорная башня емкостью 80 м³, высотой 26 м.

Протяженность водопровода составляет 10730 м.

Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Зона санитарной охраны скважины организована в составе первого пояса, граница первого пояса ЗСО установлена на расстоянии 50 м. от водозабора.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения села Титовка, установлено:

- водонапорная башня изношена полностью (износ 80%);

- водопроводные сети – состояние неудовлетворительное (износ 80%).

Для тушения пожаров в селе имеется одна водонапорная башня объёмом 80 м3. Пожарные резервуары отсутствуют.

На 01.07.2017 года услуги по водоснабжению на территории муниципального образования Титовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края оказывает 1 предприятие. Протяженность водопроводных сетей муниципального образования Титовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края  составляет 10,73 км, на обслуживании  общества с ограниченной ответственностью «Алтайское управление водопроводов с. Шипуново» находится 10,73 км. Число водопроводов составляет 1 ед..

Ежегодно, из-за повреждений и по причине износа, на водопроводных сетях происходит по меньшей мере порядка 10 аварий, утечка и неучтенный расход воды составляет около 4,68 тыс.куб.м. Оборудование системы и сетей водоснабжения имеют высокий процент износа, который составляет около 80 %.

Основные показатели системы водоснабжения района

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Протяженность уличной водопроводной сети | км | 10,73 | 10,73 | 10,73 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| - нуждается в ремонте | км | 8,58 | 8,58 | 8,58 |
| - отремонтировано | км | - | - | - |
| Подъём воды, всего | тыс.куб.м | 9,497 | 9,866 | 9,296 |
| Отпуск воды, всего | тыс.куб.м | 10,497 | 10,866 | 10,296 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| - население, социальная сфера | тыс.куб.м | 9,497 | 9,866 | 9,296 |
| Начислено потребителям, всего | тыс.руб. | 410,396 | 444,365 | 456,025 |
| Фактически собрано, всего | тыс.руб. | 410,396 | 444,365 | 456,025 |

2.2. Водоотведение

В муниципальном образовании Титовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края система водоотведения отсутствует.

Сброс хозяйственно-бытовых вод осуществляется в уличные туалеты и в выгребы.

Ливневая канализация отсутствует.

2.3. Теплоснабжение

Населенный пункт имеет централизованную систему теплоснабжения. Котельная расположена на окраине в центральной части села Титовка за территорией МОУ «Титовская основная общеобразовательная школа». Котельная отапливает: здание МОУ «Титовская основная общеобразовательная школа», аптеки ИПБОЮЛ Королевой Т.В., сельский культурно-досуговый центр. Частный жилой сектор отапливается от индивидуальных котлов и печек, топливом являются дрова и уголь.

По акту проверки на 2007 год было выявлено:

Котельная работает на твердом топливе (уголь), подвоз топлива осуществляется автотранспортом ООО «Егорьевская МУК». Загрузка топлива в котлы проводится вручную, золоудаление от котлов проводится также вручную на открытых площадках, что является нарушением п.3.8. СП 2.2.2. 1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту».

В котельном зале установлено 2 водогрейных котла марки «Энергия-3», на момент проверки 1 работал, 1 резервный; насосное оборудование: 2 сетевых насоса для подачи теплоносителя потребителям, 1 работает, 1 резервный. Мощность котельной  составляет 0,6 Гкал/час, подключено нагрузок 0,11 Гкал/час.

Система теплоснабжения - водяная, закрытая, двухтрубная, износ основного оборудования, тепловых сетей – 60 %.

Способ прокладки тепловых сетей – воздушная (471 м) и подземная (129 м). Протяжённость тепловых сетей составляет 600 м.

2.4.Электроснабжение

Электроснабжение с. Титовка осуществляется по воздушной линии 10 кВ Л-30-2 от ПС 35/10 кВ № 47  «Титовская». Протяжённость ВЛ-0,4 кВ – 35,2 км, ВЛ-10 кВ – 15,2 км. Сети электроснабжения выполнены проводом марки А - 16 - 35. КТП в количестве 14 шт. За 40 лет эксплуатации техническое состояние – неудовлетворительное. В соответствии с «Едиными нормами амортизационных отчислений», введенными в действие в 1991 г., продолжительность эксплуатации воздушных линий на железобетонных и металлических опорах - 50 лет, на деревянных опорах - 30 лет. Продолжительность эксплуатации трансформаторных подстанций (ТП) – 8-12 лет. После этого периода следует выполнять замену или проводить диагностику оборудования, продлять срок эксплуатации в индивидуальном порядке, по результатам диагностического обследования.

Для надёжного обеспечения электроэнергией потребителей предлагаются следующие мероприятия по электроснабжению:

- выполнить реконструкцию морально и физически устаревшего оборудования, опор, воздушных линий;

- строительство двух КТП;

- реконструкция четырех существующих ТП до необходимой мощности.

3. Цели и задачи Программы

Целью Программы – это обеспечение потребностей населения, предприятий и организаций муниципального образования Титовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края качественными услугами водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения.

Достижение цели Программы возможно путём решения следующих задач:

- развитие, реконструкция и модернизация имеющихся систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения;

- создание новых систем, необходимых при освоении земельных участков, предназначенных под застройку, соответствующих инженерных коммуникаций;

- рациональное использование энергоресурсов;

- снижение эксплуатационных затрат и непроизводственных потерь.

4. Программные мероприятия

Перечень программных мероприятий предусматривает следующие основные направления.

Направление 1. Мероприятия по модернизации объектов и сетей водоснабжения включают в себя:

- реконструкцию системы водоснабжения в 2017 – 2032 гг. в с. Титовка Егорьевского района Алтайского края. Планируются расходы на проведение проектно-изыскательских работ, на разработку проектно-сметной документации, на подготовку документов к экспертизе, на строительство водопровода, протяжённостью более 4 км, на строительство водонапорной башни, бурение скважины, что повысит устойчивость и эксплуатационную надежность объектов водоснабжения, снизит непроизводственные потери холодной воды, повысит качество питьевого водоснабжения и снизит количество аварий в системе водоснабжения;

Направление 2. Мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения включают в себя:

- реконструкция теплотрассы 200 м. Установка нового котла.

Направление 3. Мероприятия по электроснабжению включают в себя:

- замену ламп накаливания на энергосберегающие лампы у потребителей – как у населения, так и в учреждениях социально-культурного назначения муниципального образования Титовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края. Приобретение энергосберегающих ламп обеспечит фактический учет энергоресурсов и экономию расходов на электроэнергию.

Итогом реализации программных мероприятий является решение поставленных задач и достижение главной цели Программы - обеспечение потребителей коммунальными услугами надлежащего качества в необходимом объеме, а также итогом реализации является снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизация этих объектов путем внедрения современных технологий, привлечение внебюджетных средств, эффективное использование бюджетных средств на коммунальные услуги в учреждениях социально-культурного назначения, оптимизация расходов бюджета.

Перечень мероприятий представлен в Приложении к Программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований федерального и краевого бюджетов по согласованию и на условиях софинансирования из бюджета муниципального образования Титовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края и внебюджетных источников, то есть собственных и заёмных средств предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, действующие в сфере оказания коммунальных услуг.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом и районном бюджетах на очередной финансовый год. Органы местного самоуправления при формировании местных бюджетов предусматривают средства на софинансирование  программы в соответствии с нормативными актами Алтайского края.

Общий объем финансирования реализации программных мероприятий составляет  9961,3 тыс. рублей.

6. Оценка эффективности реализации Программы

Общая оценка эффективности реализации программных мероприятий определяется достижением запланированных целевых показателей и индикаторов Программы.

К концу 2017 года общий объем качественной питьевой воды останется на прежнем уровне. Результаты реализации мероприятий Программы по водоснабжению будут выражаться в повышении надежности и эффективности систем водоснабжения, в снижении уровня износа оборудования и аварийности на объектах, в снижении эксплуатационных затрат и непроизводственных потерь ежегодно не менее 0,3 %, в рациональном использовании энергии, сырья и материалов.

Мероприятия Программы по теплоснабжению – ремонт теплотрассы, замена котла - обеспечат повышение надежности и эффективности систем теплоснабжения, снижение уровня износа оборудования и аварийности на объектах, обеспечат рациональное использование энергоресурсов, снижение эксплуатационных затрат и непроизводственных потерь. Таким образом, снижение потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителя составит ежегодно не менее 0,6 %, а за весь период действия программы снижение составит с 8 % до 3,8 %.

Результатом развития, реконструкции и модернизации имеющихся систем коммунальной инфраструктуры является обеспечение потребностей населения, предприятий и организаций муниципального образования Титовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края качественными  услугами водоснабжения,  теплоснабжения, электроснабжения.

Целевые показатели и индикаторы Программы

| № п/ п | Наименование индикатора | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Объем потребления воды питьевого качества населением | тыс. куб. м. | 8,826 | 9,803 | 9,497 | 9,866 | 9,295 | 8,764 |
|  | Численность населения, обеспеченного водой питьевого качества | чел. | 582 | 576 | 590 | 594 | 569 | 562 |
|  | Доля численности населения, обеспеченного водой питьевого качества, к общей численности населения района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Расход твердого топлива | тыс. тонн | 0,281 | 0,245 | 0,024 | 0,237 | 0,229 | 0,137 |
|  | Расход электроэнергии | тыс. кВт | 4,76 | 4,57 | 4,82 | 4,80 | 4,87 | 4,89 |
|  | Доля потерь при производстве и транспортировке до потребителя: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | % | 18,3 | 25,1 | 29,5 | 23,7 | 26,7 | 24,1 |
|  | Количество аварий и инцидентов на объектах коммунального комплекса | ед. | 9 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 |
|  | Количество предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, действующих в сфере оказания коммунальных услуг на начало года | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Степень износа основных фондов коммунального хозяйства на начало года | % | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
|  | Уровень собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги (отношение фактического сбора жилищно-коммунальных платежей от населения к начислению по всем видам услуг) | % | 99 | 94 | 103 | 101 | 100 | 98 |

7. Система управления реализацией Программы

Общее и текущее руководство реализацией Программы осуществляется главой Титовского сельсовета Егорьевского района Алтайского края.

В его функции входит:

- координация действий всех участников Программы по подготовке и реализации мероприятий;

- контроль за выполнением программных мероприятий, за целевым и эффективным использованием бюджетных средств;

- разработка и представление в установленном порядке бюджетной заявки на финансирование Программы на очередной финансовый год;

- представление квартальных отчетов до 25-го числа месяца, следующего за отчетным, годового отчета о ходе выполнения Программы ежегодно до 1 февраля;

- ежегодная корректировка перечня мероприятий в зависимости от изменения условий;

- обеспечение представление программных мероприятий муниципального образования Титовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края в составе соответствующих федеральных и региональных целевых программ;

- информационное сопровождение реализации Программы.

Ответственные должностные лица вносят коррективы в перечень мероприятий, учитывая цели, задачи и основные направления Программы.

Организационным механизмом реализации Программы является ежегодное формирование и детализация программных мероприятий и индикаторов их реализации.

Корректировка программных мероприятий осуществляется в случае необходимости и может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования. Обоснованные корректировки программных мероприятий рассматриваются и утверждаются постановлением главы Титовского сельсовета Егорьевского района Алтайского края. Реализация Программы заключается в поэтапном продвижении по заданным направлениям Программы к поставленным целям путем выполнения мероприятий. Программа считается полностью реализованной при достижении основной заявленной цели.

Общественность муниципального образования Титовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края ежегодно информируется о ходе реализации Программы через интернет.

Приложение к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Титовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края на 2017-2031 годы.

| Наименование мероприятий | Сумма затрат, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования | Направления расходов | Исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  | 2022-2031 годы |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 8 |  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Направление 1. Мероприятия по модернизации объектов и сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Реконструкция системы водоснабжения в с. Титовка | - | - | 300,0 |  |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 7100,0 |  |  |  |  | 8000,0 | Краевой бюджет, бюджет муниципально го образования Титовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края, внебюджетные источники | Проектно-изыскательские работы, разработка проектно-сметной документации подготовка документов к экспертизе, строительство 4,0 км водопровода, капитальный ремонт скважины, реконструкция водонапрорной башни | Администрация Титовского сельсовета Егорьевского района Алтайского края, администрация Егорьевского района Алтайского края | Повышение устойчивости и эксплуатационной надежности объектов водоснабжения, снижение непроизводственных потерь холодной воды, повышение качества питьевого водоснабжения, снижение количества аварий |
| Направление 2. Мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Реконструкция теплотрассы | - | 5,0 | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 20,0 |  |  |  | 491,2 |  |  | 536,2 | Краевой бюджет, бюджет муниципального образования Титовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края, внебюджетные источники | Реконструкция с капитальным ремонтом теплотрассы 200 м. | Администрация Титовского сельсовета Егорьевского района Алтайского края, администрация Егорьевского района Алтайского края | Снижение расхода топлива на выработку 1 Гкал, снижение расхода электроэнергии на выработку 1 Гкал |
| 2.2. Замена котла | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  | 340,0 |  |  | 340,0 |  | Приобретение котла, доставка, демонтаж старого и монтаж нового котла |  |  |
| Направление 3. Мероприятия по электроснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Плановая замена электрических счетчиков | - | 14,443 | 14,443 |  | 14,443 |  |  | 14,443 |  |  |  |  | 144,428 |  | 202,2 | Бюджет муниципального образования Титовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края, внебюджетные источники | Приобретение и установка электрических счетчиков | Администрация Титовского сельсовета Егорьевского района Алтайского края, администрация Егорьевского района Алтайского края | Обеспечение фактического учета энергоресурсов, экономия электроэнергии |
| 3.2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | - | 63,064 |  | 63,064 |  |  | 63,064 |  | 63,064 |  |  |  |  | 630,644 | 882,9 | Бюджет муниципального образования Титовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края, внебюджетные источники | Приобретение энергосберегающих ламп | Администрация Титовского сельсовета Егорьевского района Алтайского края, администрация Егорьевского района Алтайского края | Экономия электроэнергии |
| Итого по Программе: | - | 82,507 |  | 387,507 |  |  | 387,507 |  | 397,507 |  |  |  |  | 8706,272 | 9961,3 | Краевой бюджет, бюджет муниципального образования Титовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края, внебюджетные источники |  |  |  |